ANEXO - I

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

| Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação |  |  |  |  |  |  | CNPJ: 93.021.632/0001-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1384 – Bairro Menino Deus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: Porto Alegre |  | UF: RS | CEP: 90.150-900 |  | DDD/Tel 0xx51-3288.6200 |  |  |  |
| Nome do Representante: Ernani Polo |  |  |  |  |  | CPF: 703.629.980-00 |  |  |
| CI/Órgão Exp. SSP/RS | Cargo: Secretário de Estado |  |  | Função |  | RG 3044399586 |  |  |

| * Órgão/Entidade Convenente MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO |  |  |  |  |  |  |  |  | * CNPJ: 88.488.341/0001-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Endereço: Rua Júlio de Castilhos, 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Cidade: FAXINAL DO SOTURNO |  | UF: RS | * CEP: 97.220-000 |  |  |  | * DDD/Tel 55 3263 3700 |  |  | * E-mail gabinete.prefeito@ faxinaldosoturno.rs. gov.br |
| * Nome do Representante: CLOVIS ALBERTO MONTAGNER |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: 196.813.990-72 |  |
| * CI/Órgão Exp. 5004789466 SSP/DI/RS | * Cargo: PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | * Corede: CENTRAL |  |  | * Matrícula |  |
| *Conta corrente 04.101966.0-5 |  | *Banco 041 |  | *Agência 0613 |  |  |  | *Praça de pagamento FAXINAL DO SOTURNO |  |  |
| *Home Page: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br |  |  |  |  | *e-mail: clovis.montagner@faxinaldosoturno.rs.gov.br |  |  |  |  |  |

2 – OUTROS PARTÍCIPES

| Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CNPJ:xxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Endereço:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CEP:xxxxxxxxxxx |

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

| *Título do Projeto: | Período de Execução |  |
| --- | --- | --- |
| Melhoria das Estradas Vicinais | Início A Partir da Publ. Diário Oficial | Término 12 meses |
| *Identificação do Objeto: - – Drenagem de 15.000 (quinze mil) metros de sarjetas da estrada de Santos Anjos até Guarda Mor e de Linha da Glória até Saxônia, com valor estimado de R$ 27.039,00, com uma contrapartida financeira de R$2.819,30, totalizando um investimento R$29.858,30. - – Construção de 4 (quatro) bueiros de 7 (sete) m de extensão, com tubos de 60 (sessenta) cjetom de diâmetro, com valor estimado de R$7.720,00. |  |  |
| Justificativa da Proposição: Demandas da Consulta Popular 2016/2017. Com a execução do objeto deste convênio as estradas terão melhores condições de trafegabilidade, beneficiando o trânsito dos usuários e principalmente o escoamento da produção. Outro fator importante é a conservação das estradas, uma vez nos períodos de chuvas as águas serão escoadas, não alagando o leito das vias. |  |  |

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

| Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase |  | Unidade | Quantidade | Início | Término |
| 01- Drenagem de sarjetas de estradas municipais vicinais | 1.1.Limpeza das sarjetas (código 183 – Tabela DAER) | 1.1.1Escavação/ corte/ transporte de material | m | 15.000 | A Partir da Publ. Diário Oficial | 12 meses 12 meses |
| 02- Construção de Bueiros | 2.1- Acesso a estradas secundárias | 2.1.1- Constru- ção de bueiros- diametro 60 cm- extensão 7,0 m | un | 4 | A Partir da Publ. Diário Oficial |  |

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

| Natureza da despesa |  |  | Total | Concedente | Proponente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Especificação |  |  |  |  |
| 33.90.39.00 | Outros Serviços de |  | R$ 34.759,00 | 34.759,00 | 2.819,30 |
|  | Terceiros – Pessoa |  | R$ 2.819,30 |  |  |
|  | Jurídica |  |  |  |  |
| Total Geral |  |  | R$ 37.578,30 | 34.759,00 | 2.819,30 |

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

  - - CONCEDENTE

| Meta | Parcela única |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 27.039,00 7.720,00 |  |  |  |  |  |

  - - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

| Meta | Parcela única |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2.819,30 |  |  |  |  |  |

- - DECLARAÇÃO

Clovis Alberto Montagner Prefeito Municipal

Faxinal do Soturno, 25 de abril de 2017

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

- - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, 	, de 	de 20 	.

Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação