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PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

	Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
	CNPJ:
93.021.632/0001-12

	Endereço:
Av. Getúlio Vargas, 1384 – Bairro Menino Deus

	Cidade:
Porto Alegre
	UF:
RS
	CEP:
90.150-900
	DDD/Tel
0xx51-3288.6200
	

	Nome do Representante:
Ernani Polo
	CPF:
703.629.980-00

	CI/Órgão Exp. SSP/RS
	Cargo:
Secretário de Estado
	Função
	RG
3044399586




	* Órgão/Entidade Convenente
MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
	* CNPJ: 88.488.341/0001-07

	* Endereço:
Rua Júlio de Castilhos, 609

	* Cidade:
FAXINAL DO SOTURNO
	UF:
RS
	* CEP: 97.220-000
	* DDD/Tel
55 3263 3700
	* E-mail gabinete.prefeito@ faxinaldosoturno.rs.
gov.br

	* Nome do Representante: CLOVIS ALBERTO MONTAGNER
	CPF: 196.813.990-72

	* CI/Órgão Exp.
5004789466 SSP/DI/RS
	* Cargo:
PREFEITO MUNICIPAL
	* Corede:
CENTRAL
	* Matrícula

	*Conta corrente
04.101966.0-5
	*Banco
041
	*Agência
0613
	*Praça de pagamento
FAXINAL DO SOTURNO

	*Home Page:
www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
	*e-mail:
clovis.montagner@faxinaldosoturno.rs.gov.br




2 – OUTROS PARTÍCIPES

	Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	CNPJ:xxxxxxxxxxx

	Endereço:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	CEP:xxxxxxxxxxx
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

	*Título do Projeto:
	Período de Execução

	
Melhoria das Estradas Vicinais
	Início
A Partir da Publ. Diário Oficial
	Término
12 meses

	*Identificação do Objeto:

01 – Drenagem de 15.000 (quinze mil) metros de sarjetas da estrada de Santos Anjos até Guarda Mor e de Linha da Glória até Saxônia, com valor estimado de R$ 27.039,00, com uma contrapartida financeira de R$2.819,30, totalizando um investimento R$29.858,30.

02 – Construção de 4 (quatro) bueiros de 7 (sete) m de extensão, com tubos de 60 (sessenta) cjetom de diâmetro, com valor estimado de R$7.720,00.

	Justificativa da Proposição:
Demandas da Consulta Popular 2016/2017.

Com a execução do objeto deste convênio as estradas terão melhores condições de trafegabilidade, beneficiando o trânsito dos usuários e principalmente o escoamento da produção. Outro fator importante é a conservação das estradas, uma vez nos períodos de chuvas as águas serão escoadas, não alagando o leito das vias.



4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

	Meta
	Etapa
	Especificação
	Indicador Físico
	Duração

	
	Fase
	
	Unidade
	Quantidade
	Início
	Término

	01- Drenagem de sarjetas de estradas municipais vicinais
	1.1.Limpeza das sarjetas (código 183 – Tabela DAER)
	1.1.1Escavação/ corte/ transporte de material
	m
	15.000
	A Partir da Publ. Diário Oficial
	12 meses




12 meses

	02- Construção de Bueiros
	2.1- Acesso a estradas secundárias
	2.1.1- Constru- ção de bueiros- diametro 60 cm-
extensão 7,0 m
	un
	4
	A Partir da Publ. Diário Oficial
	


5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

	Natureza da despesa
	Total
	Concedente
	Proponente

	Código
	Especificação
	
	
	

	33.90.39.00
	Outros Serviços de
	R$ 34.759,00
	34.759,00
	2.819,30

	
	Terceiros – Pessoa
	R$	2.819,30
	
	

	
	Jurídica
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Total Geral
	
R$ 37.578,30
	
34.759,00
	
2.819,30





6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
6.1 - CONCEDENTE

	Meta
	Parcela única
	
	
	
	
	

	01
02
	
27.039,00
7.720,00
	
	
	
	
	


6.2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

	Meta
	Parcela única
	
	
	
	
	

	01
	
2.819,30
	
	
	
	
	



7 - DECLARAÇÃO
Clovis Alberto Montagner Prefeito Municipal
Faxinal do Soturno, 25 de abril de 2017
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.



8 [image: ]- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.
Porto Alegre, 	, de 	de 20 	.



Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação
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